Την Τετάρτη, 7 Μαΐου 2008, πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος στο Δήμο Αιγίου σε σημεία όπου πραγματοποιούνται εργασίες εκσκαφών καθώς και σε ήδη αποκατεστημένα τμήματα για το Μητροπολιτικό Ευρυζωνικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Αιγίου. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους του ΤΣΥ/ΕΑΙΤΥ και εκπροσώπους της ΕΠΠΕ του Δήμου Αιγίου.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο τμήμα όδευσης επί της οδού Μητροπόλεως από την οδό Σολωμού έως την Γρηγορίου Έ και επί της οδού Γρηγορίου Έ, όπου πραγματοποιούνταν εκσκαφές χάνδακα Χ3.

Εικόνα 1. Σήμανση του έργου επί της οδού Γρηγορίου Έ

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στα παραπάνω τμήματα όδευσης πραγματοποιούνταν εργασίες διάνοιξης χάνδακα Χ3 και αποκατάστασης για τη σύνδεση του 1ου και 2ου Γυμνασίου και 4ου Δημοτικού. Ελέγχθηκαν οι προδιαγραφές εκσκαφής χάνδακα Χ3, οι προδιαγραφές διάνοιξης φρεατίου καθώς και οι προδιαγραφές ενταφιασμού των σωληνώσεων.

.
Εικόνα 2. Έλεγχος ενταφιασμένων σωληνώσεων φρεατίων

Εικόνα 3. Έλεγχος βάθους χάνδακα Χ3

Εικόνα 4. Έλεγχος πλάτους χάνδακα Χ3

Εικόνα 5. Μέτρα ασφάλειας κατά τις εργασίες

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε αποκατεστημένο φρεάτιο στη γωνία των οδών Βασ. Κωνσταντίνου και Λόντου.

Εικόνα 6. Φρεάτιο στη γωνία των οδών Βασ. Κωνσταντίνου και Λόντου

Εικόνα 7. Έλεγχος σωληνώσεων στο φρεάτιο